Załącznik Nr 8

UMOWA nr   ………..

zawarta w dniu ............................... pomiędzy Towarzystwem  Budownictwa Społecznego                    w Bartoszycach  Spółka z o.o.  ul. Bema 40 zwanym dalej "Zamawiającym " reprezentowanym przez:

……………………………………………. – Prezesa Zarządu

a……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

zarejestrowanym w ...............................................

zwanym dalej "Wykonawcą" reprezentowanym przez:

………………………………………………..  -  ………………………………………………

………………………………………………..  -  ………………………………………………

§1.

l. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu …………. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Budowę budynku wielorodzinnego w Bartoszycach przy ul. Struga 4/14

Zakres realizacji obejmuje:

1.1. Budynek mieszkalny, - wybudowanie „pod klucz" budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwuklatkowego czterokondygnacyjnego w 100% podpiwniczonego wraz z, instalacjami wewnętrznymi, przyłączami i zagospodarowaniem terenu o parametrach budynku jak niżej:

- powierzchnia zabudowy -  346,32 m2

- powierzchnia użytkowa  -   1003,20 m2

- kubatura                           -  6140,64 m3

2. Szczegółowy opis przedmiotu zawiera załączona dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

3. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Stosowane wyroby budowlane muszą być dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie             i posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa.  Ostateczny dobór materiałów wykończeniowych (tynki, farby, płytki ceramiczne, panele podłogowe, oprawy oświetleniowe itp.) oraz stolarki okiennej i drzwiowej należy dokonać po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru.

§2.

1.	Wartość ryczałtowa robót zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi:

Cena ryczałtowa netto za realizację całości inwestycji:

.....................	…......................... zł.

Słownie :	.…........................…… zł.

Cena ryczałtowa brutto za realizację całości inwestycji:

zł.

Słownie :	........…............................ zł

Podatek VAT 7%	...................... zł.

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy   i nie może ulec zmianie.

- W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku Vat wartość należnego podatku ulegnie
zmianie.

§3.

- Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za elementy robót ujęte           W harmonogramie rzeczowo - finansowym i fakturą końcową. Faktury częściowe
wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu
robót a regulowane będą w terminie 60 dni od daty otrzymania przez zamawiającego
faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót.

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową
wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie
płatna w terminie 60 dni od daty jej otrzymania przez zamawiającego. Wartość faktury
końcowej nie może być niższa niż 20% wartości zamówienia.

- Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto
Wykonawcy wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

§4.

Terminy wykonania robót ustala się następująco:

- rozpoczęcie robót - w ciągu 3 dni od podpisania umowy

- zakończenie całości robót i odbiór końcowy - ………... miesięcy od daty podpisania umowy.

§5.

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy.

§6.

1. Nadzór z ramienia zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową prowadzić będzie:

tel. .....................

tel 	…….

...… tel 	………

Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 106 z 2000 r póz. 1126 z póz. zm.}. Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń budowy.

2. Kierownikiem budowy z ramienia wykonawcy będzie	 tel	…………....

który przyjmuje na siebie obowiązki wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów                 a w szczególności z art. 22 ustawy „Prawo budowlane".

§7.

- Wykonawca  jest  zobowiązany  zgodnie   z  właściwymi   przepisami   zabezpieczyć                      i oznakować   prowadzone   roboty   oraz   dbać   o   stan   techniczny   i   prawidłowość
oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu
budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do   prowadzenia   robót  zgodnie   z   obowiązującymi
przepisami   BHP,   oraz   ponosi   pełną odpowiedzialność  z  tytułu   przestrzegania                      i egzekwowania ww. przepisów.

- Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy na kwotę brutto zaoferowaną w przetargu z tytułu szkód ,które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem budowy. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, przedłożyć Zamawiającemu właściwe polisy.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć zamawiającemu w dniu podpisania umowy informacje o generalnym wykonawcy.

§8.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego    z udziałem Inspektora Nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy,      w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

- Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

- Odbiór końcowy robót może nastąpić tylko wtedy gdy Komisja nie stwierdzi  żadnych wad czy usterek w przedmiocie odbioru.

4.	Komisja   zostanie   powołana   przez   Zamawiającego   i   musi   być  w   niej   obecny
przedstawiciel Wykonawcy.

§9

- Wykonawca udziela ………… gwarancji na wykonane roboty.

- Strony umowy ustalają 36 - miesięczny okres rękojmi na wykonane na podstawie
niniejszej umowy roboty.

§10

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących
okolicznościach;

a) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku nie uzyskania kredytu z BGK ze środków KFM (zgodnie z art. 492 Kc. – umowne prawo odstąpienia i art. 145 U PZP),

- Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy,

- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie, mimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden tydzień.

g)	Wykonawca wykonuje roboty budowlane poniżej standardów przyjętych w projekcie budowlanym i nie zgodnie ze sztuką budowlaną.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania          w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy wykonawcę oraz zamawiającego, obciążają
następujące obowiązki szczegółowe;

- W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale
zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według
stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń które nie mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejsza umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od wykonawcy,

d)	Wykonawca zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada,

e)	Wykonawca niezwłocznie najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5.	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności zobowiązany jest do:

- Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty,
które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy

- Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

6.	Wynagrodzenie należne wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac

nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych  przygotowanych    przez wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte                    z kosztorysów ofertowych a ilości wykonanych robót z książki obmiarów. W przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty o w/w zapisy, brakujące ceny czynniki produkcji zostaną przyjęte z zeszytu ORGBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji KNNr-y a następnie wycenę indywidualną Wykonawcy zatwierdzoną przez Zamawiającego.

§11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

-	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na

usunięcie wad.

2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19  poz.177 z 9 lutego 2004 r.).

- W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowiązku
wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych,
Zamawiający może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na
zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Kary umowne dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę                    w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącone z faktury końcowej wykonawcy.

- Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskania zgody Wykonawcy.

§12

1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5% wartości zamówienia brutto co stanowi kwotę	zł.

słownie   :   	zł.

Zabezpieczenie będzie   wniesione w

2.	W przypadku wnoszenia zabezpieczenia   w innej formie niż   pieniądz   musi ono być
wniesione   najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości , czyli w kwocie
stanowiącej równowartość 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie.

Wykonawca powinien zawierać dwie umowy na bezgotówkowe formy zabezpieczenia (dopuszczone przez zamawiającego) w wysokości 30% ( co stanowi kwotę.... zł) i 70 %           (co stanowi kwotę .... zł) wartości zabezpieczenia.

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu - 100% wartości zabezpieczenia
wykonawca musi wnieść w dniu zawarcia umowy. Zabezpieczenie to ulokowane będzie
na tzw. „Lokacie terminowej"

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi
odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego                   z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji
jakości.

- W przypadku należytego wykonania robót - 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub
zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót, potwierdzającym ich należyte
wykonanie, pozostała część tj 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po
upływie okresu rękojmi i gwarancji o których mowa w § 9 niniejszej umowy.

§13

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania w okresach półrocznych, w całym
okresie  realizacji   inwestycji,   aktualnych   dokumentów   i   informacji   -   sprawozdań
finansowych które będą stanowiły podstawę   do   oceny   jego   sytuacji   ekonomiczno   -   finansowej, zarówno przez zamawiającego jak i przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

- Wykonawca wyraża zgodę na przekazanie w/w dokumentów do Banku Gospodarstwa
Krajowego.

§14

Wykonawca złoży w TBS Sp.z o.o. oświacczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń      w stosunku do TBS Sp. z o. o.  z tytułu poniesionych kosztów przeprowadzonego postępowania      o udzielenie zamówienia, oraz wszelkich innych kosztów poniesionych przez wykonawcę a związanych z tym postępowaniem, w przypadku odmowy przez Bank udzielenia kredytu.

§15

Wszelkie zmiany i uzupełnienia   treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§16

Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy z dnia     4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 póz. 904 z 2000 r z póz. zm.) obciążają wykonawcę.

§17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 póz. 177 z 2004r        z póż zm ) obciążają wykonawcę

§19

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: