UMOWA

Zawarta w dniu .................... w Bartoszycach pomiędzy „LOKUM" Sp. z o. o. zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

Bogdana Popławskiego - Prezesa Zarządu, działającego w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Andersa 10 w Bartoszycach

a: ..................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez .........................................

§1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje wykonanie zadania: Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 10                        w Bartoszycach.

§2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zlecenia w terminie do 14.08. 2009r.

Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu ....................................................

§3

Za powyższe prace Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ................. zł (brutto), słownie: ......................................................... ,brutto.

Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym. Faktura końcowa za wykonane prace zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze robót.

Warunki płatności:

I rata – faktura przejściowa w wysokości 50 % wartości robót wypłacona w dniu rozpoczęcia robót.

II rata – płatna w terminie do 15.12.2009r. w wysokości zgromadzonego funduszu remontowego na dzień 30.11.2009r.

Pozostała wartość w równych miesięcznych ratach stanowiących wysokość przypisu funduszu remontowego w wysokości 1.300 zł.	Za roboty dodatkowe wykonane, a nie ujęte w ofercie, rozliczenie dokonywane będzie kosztorysem powykonawczym w oparciu o katalogi KNR oraz kalkulacje indywidualne według stawek określonych w ofercie. Stawka roboczogodziny .............. zł; koszty pośrednie ........... % zysk .......... %   koszty zakupu .......... %. Ceny materiałów nie mogą być wyższe niż od .......... średniego poziomu cen określonych w SEKOCENBUD. W szczególnych przypadkach cenę należy uzgodnić z Zamawiającym.

§4

Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji, który wynosi .......... miesięcy od daty końcowego odbioru dokonanego przez Zamawiającego.

§5

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Powołania kierownika budowy, posiadającego wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym.

- Wykonania zakresu rzeczowego umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

- Zastosowanie przy realizacji zakresu rzeczowego materiałów, które posiadają ważne atesty jakościowe, gwarancje i certyfikaty uznane przez polskie prawo, oraz zgodne ze złożoną ofertą.

§6

- Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie inspektor nadzoru ...................................................................................

§7

- Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.

- Roboty ulegające zakryciu stanowić będą przedmiot odrębnego odbioru. Roboty te odbierać będzie inspektor nadzoru w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia o gotowości odbioru. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przekracza
umownego terminu zakończenia robót.

§8

1. 	Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne:

a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przelaniu należnych środków pieniężnych w wysokości 0,10 %
wartości kontraktu za każdy dzień zwłoki poza ustalony termin umowy,

- za opóźnienie przeprowadzenia odbioru końcowego z winy Zamawiającego 0,10 % od ceny ofertowej za każdy dzień opóźnienia poza ustalony termin umowny.

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 0,10 %
wartości umowy za każdy dzień zwłoki poza ustalony termin,

- za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub okresie gwarancji, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,10 % ceny ofertowej za każdy dzień zwłoki poza uzgodniony protokolarnie termin usunięcia wad,

- za odstąpienie od wykonania zadania w wysokości 10% wartości umowy,

- za spowodowanie zniszczeń lub zalania pomieszczeń mieszkalnych z winy Wykonawcy według rzeczywiście poniesionych strat,

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia powstałych szkód na własny koszt.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych strat.

- Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od egzekwowania kar umownych.

§9

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy w Olsztynie.

§10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane                 w formie uzgodnionego aneksu podpisanego przez obie strony.

§11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego.

§12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

......................................				  ......................................